«SISTRATUR Hualgayoc»

“Plan de Iteración fi1”

*Versión 3.0*

«Sistema de Gestión de la Empresa de Transporte y Turismo Hualgayoc»

“Plan de Iteración fi1”

# Principales Hitos

|  |  |
| --- | --- |
| *HITOS* | *FECHA* |
| Inicio iteración | 13/04/2015 |
| Especificación de Requerimientos | 13/04/2015 al 24/04/2015 |
| Fin iteración | 24/04/2015 |

# Objetivos de Alto Nivel

* Entrevistarse con los dueños de la empresa.
* Descripción del problema y gestión de procesos del negocio.
* Realizar todas las reuniones coordinadas con los usuarios del sistema.
* Recolectar los requerimientos para el sistema.

# Asignaciones de Elementos de Trabajo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre / Descripción | Prioridad | Estimación tamaño (puntos) | Asignado a | Estimación esfuerzo (horas) |
| Entrevista con el Usuario | Alta | 3 | Alexander, Jonathan | 36 |
| Realización del Documento de Visión | Baja | 4 | Alexander, Jonathan | 12 |
| Elaboración del Plan del Proyecto | Alta | 6 | Alexander, Jonathan | 90 |
| Elaboración del Glosario | Baja | 5 | Alexander, Jonathan | 15 |
| Desfraccionamiento de Requerimientos | Media | 7 | Alexander, Jonathan | 30 |
| Evaluaciones para el Software | Media | 4 | Alexander, Jonathan | 15 |
| Rectificación de documentos | Media | 7 | Alexander, Jonathan | 60 |

# Criterios de Evaluación

* El 93% de los objetivos de alto nivel fueron cumplidos.
* La recolección de los requerimientos fueron documentados y re aprobados.
* El problema fue identificado claramente para la implementación de su solución.

# Evaluación

[Use this section for capturing and communicating results and actions from assessments, which are typically done at the end of each iteration. If you don’t do this, the team may not be able to improve the way they develop software.]

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo de Evaluación** | **Esta Iteración** |
| **Fecha de Evaluación** | **27/04/2015** |
| **Participantes** | **Todo el Equipo** |
| **Estado del Proyecto** | **Verde** |

# Evaluación con Respecto a los Objetivos

* Todos los objetivos fueron logrados hasta ahora.
* Todos los documentos han sido trabajados y corregidos.