«SISTRATUR Hualgayoc»

“Plan de Iteración”

*Versión 2.0*

«Sistema de Gestión de la Empresa de Transporte y Turismo Hualgayoc»

“Plan de Iteración b1”

# Principales Hitos

|  |  |
| --- | --- |
| *HITOS* | *FECHA* |
| Inicio iteración | 27/04/2015 |
| Especificación de Requerimientos | 27/04/2015 al 22/05/2015 |
| Fin iteración | 22/05/2005 |

# Objetivos de alto Nivel

* Elaborar el modelo de casos de uso y los casos de uso de negocio.
* Elaborar lista de riegos y listar elementos de trabajo.
* Realizar el plan de iteración y los casos de prueba.
* Empezar la Arquitectura y las especificaciones de requisitos.

# Asignaciones de Elementos de Trabajo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre / Descripción | Prioridad | Estimación tamaño (puntos) | Asignado a | Estimación esfuerzo (horas) |
| Modelo De Casos De Uso | Media | 3 | Alexander, Jonathan | 15 |
| Casos de Uso de Negocio | Media | 7 | Alexander, Jonathan | 40 |
| Lista de Riegos | Baja | 4 | Alexander, Jonathan | 15 |
| Elementos de Trabajo | Media | 2 | Alexander, Jonathan | 8 |
| Plan de Iteración | Media | 1 | Alexander, Jonathan | 20 |
| Casos de Prueba | Baja | 4 | Alexander, Jonathan | 12 |
| Especificaciones de Requisitos | Alta | 4 | Alexander, Jonathan | 60 |
| Arquitectura del Sistema | Alta | 3 | Alexander, Jonathan | 20 |

# Criterios de Evaluación

* El 70% de los objetivos de alto nivel fueron cumplidos.
* La recolección de los requerimientos fueron documentados y re aprobados.
* El problema fue identificado claramente para la implementación de su solución.

# Evaluación

[Use this section for capturing and communicating results and actions from assessments, which are typically done at the end of each iteration. If you don’t do this, the team may not be able to improve the way they develop software.]

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo de Evaluación** | **Esta Iteración** |
| **Fecha de Evaluación** | **25/05/2015** |
| **Participantes** | **Todo el Equipo** |
| **Estado del Proyecto** | **Verde** |

# Evaluación con Respecto a los Objetivos

* Todos los objetivos fueron logrados parcialmente hasta ahora.
* Todos los documentos han sido trabajados y corregidos.